BG.271.1.2021
Załącznik nr 2 


Projekt


UMOWA NR ……./2020
zawarta w dniu …  2021 roku w Mirowie Starym pomiędzy:
Gminą Mirów z siedzibą Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, reprezentowaną Wójta Gminy Mirów - Artura Siwiorka, posiadającą NIP: 799 195 89 71; REGON: 670223847, zwaną dalej Zamawiającym, 
a
Przedsiębiorstwem ……………………., zwanym dalej Wykonawcą.
§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mirów w zakresie określonym w  przeprowadzonym postępowaniu w trybie zaproszenia do składania ofert  z dnia  …….
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.
§2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco: kwota …………… zł brutto (słownie: …………………….) za odbiór wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie w ilości ……….. Wyżej wymieniona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie.
Cena została ustalona na podstawie złożonego formularza ofertowego, który stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
2. Kwota określona w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Płatność będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po zakończeniu robót wraz z kompletem dokumentów wymienionych w   §4 pkt 2.

4. Kwota wskazana w ust.1 jest kwotą maksymalną wynagrodzenia Wykonawcy i nie może być wyższa, niezależnie od ilości wykonanych prac. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z zastrzeżeniem ust.1 i 4 obliczane będzie jako iloczyn stawki za usunięcie jednej tony w kwocie ……………. , oraz wagi usuniętych wyrobów zawierających azbest. 
§3.
1. Wykonawca, w terminie siedmiu dni roboczych  od zawarcia umowy, otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z właścicielami nieruchomości (w porozumieniu z  Zamawiającym) harmonogram odbioru wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych posesji oraz  dostarczyć go Zamawiającemu – w terminie 14 dni od otrzymania wykazu, o którym mowa w  punkcie 1.    
3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów odbioru odpadów zawierających azbest zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.  

5. Odebrane wyroby zawierające azbest Wykonawca jest obowiązany przewieźć na składowisko odpadów, z którym Wykonawca posiada aktualną umowę, celem unieszkodliwienia.
§4.
1. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w  nieprzekraczalnym terminie do dnia ……………...
· Zakończenie odbioru z każdej posesji zostanie udokumentowane:

· protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, właściciela nieruchomości, oraz Wykonawcę, potwierdzającym ilość odebranych wyrobów zawierających azbest. 

· kartą przekazania odpadów na składowisko.

· oświadczeniem właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag.
· oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z  azbestu.
§5.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 kompletów zdjęć z przebiegu prowadzonych prac w wersji papierowej i elektronicznej – wykonanych na różnych etapach wykonywania robót.
§6.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić.
2. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 ze zm.).
§7
1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 4 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu odbioru w terminie określonym  w § 3 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust 3.
4. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§8.
Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
§9.
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana, pod rygorem nieważności, na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez strony.
§10.
Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie zapisy „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2013-2032 - aktualizacja dla Gminy Mirów" oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§11.
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.
2. W przypadku niedojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§12.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
